АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                             № 29

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий

весеннего половодья

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, обеспечения защиты населения, предотвращения подтапливания производственных помещений, жилого фонда, размыва дорог и улиц от паводка, администрация Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать рабочую группу по борьбе с весенним половодьем в составе:

Ветровская Татьяна Николаевна – Глава Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области;

Закроева Наталья Ивановна – директор МКУ «ХЭС Андреевского сельсовета;

Лихобабич Николай Юрьевич – водитель МКУ «ХЭС Андреевского сельсовета»;

Симоненко Виктор Николаевич – тракторист МКУ «ХЭС Андреевского сельсовета»;

Жабинцев Сергей Иванович – подсобный рабочий МКУ «ХЭС Андреевского сельсовета».

2. Утвердить план мероприятий по борьбе с весенним половодьем на территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области (приложение № 1).

3. Довести план мероприятий по борьбе с весенним половодьем до сведения руководителей предприятий и учреждений в срок  до 20 марта 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании  «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Андреевского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Андреевского сельсовета в сети Интернет.

5.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Андреевского сельсовета

Баганского района Новосибирской области                             Т.Н.Ветровская

Капустина Наталья Михайловна (35-523)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андреевского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области

от 16.03.2021 №29

ПЛАН

мероприятий по борьбе с весенним половодьем

на территории Андреевского сельсовета Баганского района

Новосибирской области

| № п/п | Виды мероприятий | Время проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка траншей от снега в местах возможного стока воды (при найме тяжелой техники) | март- апрель | Глава Андреевского сельсовета |
| 2 | Очистка от снега, откачка воды и промывка водосточных труб | по мере необходимости | Директор МКУ«ХЭС Андреевского сельсовета» |
| 3 | Подсыпка грунта в местах подтопления | март- апрель | Директор МКУ«ХЭС Андреевского сельсовета» |
| 4 | Очистка внутри поселковых дорог от снега | постоянно | Глава Андреевского сельсовета |
| 5 | Вывоз снега с территорий населенных пунктов | по мере необходимости | Директор МКУ«ХЭС Андреевского сельсовета» |
| 6 | Рекомендовать собственникам индивидуальных и многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения принять активное участие в уборке снега от жилого фонда. | март - апрель | население поселения |
| 7 | Поддерживать в проезжем состоянии дороги к свалкам, постоянно следить за ее состоянием, не допускать разгрузки мусора и ТБО в неустановленных местах. | март - апрель | Директор МКУ«ХЭС Андреевского сельсовета» |
| 8 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья | март - апрель | специалисты администрация сельсовета |
| 9 | Оперативное информирование ЕДДС района, согласно утвержденной схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | в период половодья | специалисты администрация, руководители предприятий |